| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 | 变更单编号 | CR-2026-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发起人 | 业务主管单位 | 日期 | 2026-4-07 |
| 变更类型 | 功能需求 | 优先级 | 高 (High) |
| 变更原因 | 提升一季度就业数据监测频率，实现精准动态管理。 |  |  |

变更描述

- 变更前： 企业数据采集频率固定为每月一次（月报）。

- 变更后：

  - 1月至3月：企业每半个月上报一次数据（半月报），即每月包含两个填报周期。

  - 4月至12月：维持原有的每月上报一次（月报）。

影响分析

- 功能模块：

  - 调查期配置：需支持“半月”与“月”两种周期的动态切换逻辑。

  - 数据填报：需根据当前日期自动识别所属填报周期（半月报/月报）。

  - 统计分析：导出及汇总逻辑需兼顾半月数据的合并与对比。

- 进度影响： 预计增加后端开发与逻辑测试约 2-3 天，建议在第 5 周（支撑模块开发）进行集中处理。

- 文档影响： 需同步更新《需求规格说明书》。

需求变更审批结果：同意变更

审批人：项目经理